Szprotawa, <el:data>26.02.2024</el:data><el:kod\_kreskowy></el:kod\_kreskowy>

 **<el:adresat>**

 **Do wszystkich Wykonawców**

Nr sprawy: <el:nr\_sprawy>WI.271.8.2024

</el:nr\_sprawy>

**Dotyczy : „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dworca autobusowego oraz wiaty i zajezdni dla autobusów elektrycznych”**

**Odpowiedzi na zapytania do SWZ**

Zamawiający odpowiada na otrzymane zapytania oraz wprowadza zmiany do SWZ:

Pyt. 1. Czy Zamawiający dysponuje decyzją o warunkach zabudowy a jeżeli nie to czy uzyskanie WZ jest po stronie Wykonawcy i czy czas uzyskania WZ wlicza się do terminu realizacji zadania projektowego?

Odp.1 Na większości części działki 133 obręb 2 w Szprotawie na której ma powstać dworzec i wiata obowiazuje Plan zagospodarowania Przestrzennego. Ze szczegółami można się zapoznać za pośrednictwem strony: <https://www.sip.gison.pl/szprotawa>

Pyt.2. Czy uzyskanie pozwolenia na budowę jest po stronie Wykonawcy i czy okres 4 miesięcy na realizację zamówienia obejmuje również uzyskanie (w tym okresie) PnB?

Odp.2 Tak, po stronie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie określonym w SWZ tj. 4 miesięcy od podpisania umowy.

Pyt.3. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie okresu realizacji zamówienia bo okres 4 miesiące jest bardzo krótki i wymaga pracy w ekspresowym tempie czego skutkiem będzie zapewne niska jakość projektu?

Odp.3 Na obecną chwilę Zamawiający nie przewidyje wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

 Z poważaniem