Szprotawa, <el:data>14-08-2020</el:data>

<el:kod_kreskowy></el:kod_kreskowy>

<el:adresat>

Nr sprawy: <el:nr_sprawy>IŚ.6232.14.2020</el:nr_sprawy>

OGŁOSZENIE

Informuję wszystkich mieszkańców, że w 2020 r. po raz dziewiąty przystąpiliśmy do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu gminy Szprotawa.

W terminie do 31 marca br. przyjmowaliśmy wnioski od mieszkańców Gminy na demontaż dachów (oraz innych elementów budowlanych) wykonanych z azbestu.

W kwietniu dokonaliśmy zgłoszenia do Starostwa Powiatowego zamiaru wykonania robót budowlanych na tych nieruchomościach. Następnie została przeprowadzona procedura postepowania ofertowego na wybór wykonawcy prac. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO 24 z Dębna.

Prace realizowane były w lipcu br. Usunięto łącznie i wywieziono do utylizacji 22 tony azbestu. Koszt zadania to 20.436 zł.

Aktualnie przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o refundację kosztów realizacji zadania.

Demontaż, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości jest bezpłatny dla mieszkańców.

### Pełniąca Funkcję Burmistrza Szprotawy

Ewa Gancarz