Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy  wskazanych dróg gminnych w gminie Szprotawa ”

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2013 r. póz. 1129).

Na terenie objętym opracowaniem częściowo  obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Celem opracowania jest precyzyjne ustalenie wymagań Zamawiającego, odnośnie pełnego zakresu prac projektowych, a także zakresu niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej 
i robót budowlanych. Ponadto PFU stanowić będzie podstawę kalkulacji kosztów całego przedsięwzięcia i przygotowanie oferty cenowej przez potencjalnych Wykonawców prac projektowych (tryb ZRID, zgłoszenie przebudowy drogi) i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Zakres zamówienia.

Zakres opracowania obejmuje:

- Program funkcjonalno – użytkowy – 5 egzemplarzy i wersja elektroniczna;

- Opracowanie opinii geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo wodne – 5 egzemplarzy i wersja elektroniczna;

- Koncepcja obejmująca rozwiązania drogowe oraz budowę, przebudowę, zabezpieczenia urządzeń obcych - 5 egzemplarzy i wersja elektroniczna dla Zamawiającego, oraz egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń;

- Zbiorcze  zestawienie  kosztów wraz  z   szacunkiem kosztów nabycia praw do   dyspozycji nieruchomościami - 3 egzemplarze i wersja elektroniczna.

- Obowiązkiem Wykonawcy PFU będzie wskazanie w programie funkcjonalno-użytkowym takich rozwiązań, które zapewnią późniejszą prawidłową realizację inwestycji przy zachowaniu parametrów technicznych drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przestrzegać warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124 j.t.).

- Opis projektowanej inwestycji.

Zamówieniem objęte jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego  który będzie opisem przedmiotu zamówienia do wykonania prac projektowych i robót budowlanych w systemie zaprojektuj  wybuduj  dla zadania pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szprotawa:.

Program funkcjonalno – użytkowy na leży opracować tak, by umożliwić wydzielenie dwóch etapów późniejszych prac, z zachowaniem następujących wytycznych

Etap I - Przebudowa ul. Witosa, ul. Robotniczej oraz ul. Porzeczkowej w Szprotawie.

w zakresie:

1.	Ul. Porzeczkowa -  dz. nr 184, 203/1, 195/23, 199, 763/2, 200/2 – droga I

2.	Ul. Witosa – dz. nr 895, 868/1, 868/4, 896/1, 903, 910/1, 928, - droga II

3.	Ul. Robotnicza – dz. nr 826/1, 518, 1164, 588/5 – droga II

Zakres robót:

- przebudowa ww. dróg  poprzez wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych jezdni i nowych nawierzchni chodników  z kostki betonowej.

-wykonanie lub modernizacja oświetlenia ulicznego (led) na docinkach gdzie to jest konieczne

-wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinkach dróg gdzie to jest konieczne

- roboty w istniejącym pasie drogowym,

- dostosowanie elementów drogi do obowiązujących przepisów oraz warunków technicznych.

Etap II – Przebudowa  następujących  dróg tzw. Obwodnica SOWIN:

w zakresie:

1.	Ul. Żagańska – działki nr 12, 149/2, 149/4,147/6

2.	Od. Ul. Żagańskiej do Sobieskiego – działki  nr 29/2, 31/2, 375

3.	Ul. Asnyka działki nr :  – 245, 210, 35/2, 35/18,

Zakres robót:

- przebudowa ww. dróg  poprzez wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych jezdni i nowych nawierzchni chodników  z kostki betonowej.

-wykonanie lub modernizacja oświetlenia ulicznego (led) na docinkach gdzie to jest konieczne

-wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinkach dróg gdzie to jest konieczne

- roboty w istniejącym pasie drogowym,

- dostosowanie elementów drogi do obowiązujących przepisów oraz warunków technicznych.

- Wymagania dla programu funkcjonalno – użytkowego:

Program funkcjonalno - użytkowy należy opracować zgodnie z poniższymi. wymaganiami/uwagami:

- W ramach PFU należy opracować opinię geotechniczną mającej na celu rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych dla potrzeb posadowienia obiektu oraz poprawnego przyjęcia konstrukcji nawierzchni według rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012.463).

- Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania na mapach zasadniczych koncepcję rozwiązań projektowych, inwentaryzację obiektów budowlanych, inwentaryzację zieleni oraz sieci uzbrojenia terenu. Koncepcja powinna zawierać zagospodarowanie pasa drogowego wraz z podaniem szerokości jezdni, ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych, naniesieniem zjazdów, podaniem promieni łuków, wskazaniem sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z korpusu drogowego oraz przyległego terenu. Na planie sytuacyjnym należy określić przebieg linii rozgraniczających teren wraz z granicami terenu niezbędnego na mapach ewidencyjnych. Wraz z koncepcją powinny zostać przekazane przekroje charakterystyczne drogi wraz naniesionymi urządzeniami infrastruktury technicznej oraz przekrój podłużny i przekroje poprzeczne drogi. Opracowana koncepcja będzie podstawą do wystąpienia i uzyskania warunków technicznych opinii i uzgodnień.

- Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów wraz z szacunkiem kosztów nabycia praw do nieruchomości. Sposoby szacowania kosztów określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389).

- Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków w przypadku takiej potrzeby.

- Założenia do wprowadzenia nowej organizacji ruchu, jak również wprowadzenie ewentualnych zmian organizacji ruchu.

- Dokumentację w wersji elektronicznej (wszystkie opracowania ) należy sporządzić w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej: część opisowa w formacie word, excel, rysunki w formacie dwg lub dxf. Dokumentacja w formacie pdf ma stanowić skan całej dokumentacji wraz z uzgodnieniami. Poszczególne pliki (lub ich części) powinny być pisane w sposób umożliwiający łatwe zidentyfikowanie jego zawartości.

- Jeżeli dokumentacja będzie stanowiła dowód w postępowaniu administracyjnym lub przedmiot takiego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest udzielać bezpłatnie pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu objętego opracowaniem. Wykonawca jest również zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniach z Zamawiającym, mieszkańcami, w czynnościach postępowania administracyjnego, jeżeli  wymaga tego cel sporządzenia dokumentacji.

- Projektant ma obowiązek złożyć oświadczenie, że:

- wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersją elektroniczną (łącznie z pieczęciami ipodpisami),

- dokumentacja została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dokumentacja nie zawiera nazw własnych użytych materiałów i technologii.

- Wszelkie analizy, obliczenia, badania, które będą niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (PFU), Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenia ryczałtowego).Program funkcjonalno-użytkowy należy skompletować w sposób uzgodniony przez Zamawiającego.